Bài 5:

1. Sprint Planning (24/11/2025)

Sprint Goal Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và sử dụng giỏ hàng cơ bản, đạt Definition of Done và demo được trực tiếp

Các User Story được chọn ( 21 Story Points)

US01 Đăng ký tài khoản (8 SP)

US02 Đăng nhập/Đăng xuất (5 SP)

US05 Giỏ hàng thêm/sửa/xóa (8 SP)

Sprint Backlog

| Task | Người thực hiện | Ước lượng (giờ) | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- |
| Thiết kế database schema User | Dev 1 | 4 | Done |
| Backend API Register + Login | Dev 2 | 20 | Done |
| Frontend trang Register/Login | Dev 3 | 18 | Done |
| Backend + Frontend Giỏ hàng | Dev 4 + Dev 5 | 22 | Done |
| Unit test + Code review | Toàn team | 14 | Done |
| Chuẩn bị demo | Scrum Master | 4 | Done |

Tổng 82 giờ – cam kết hoàn thành 100%

2. Daily Scrum (15 phút mỗi ngày lúc 9:00)

Mẫu 3 ngày tiêu biểu

24/11 Dev 2 block về quy chuẩn password → Scrum Master giải quyết ngay trong họp

27/11 Dev 5 block API trả lỗi 500 → Dev 4 fix xong trong ngày

04/12 Toàn team báo cáo 100% task Done, sẵn sàng demo

Tất cả trở ngại được xử lý dưới 24 giờ

3. Sprint Review (05/12/2025, 14:00–15:30)

Thành phần Product Owner + toàn team

Demo thành công

Đăng ký tài khoản mới → nhận email verify

Đăng nhập → nhận token → vào được trang giỏ hàng

Thêm/sửa/xóa sản phẩm trong giỏ → dữ liệu vẫn còn khi refresh

Protected route hoạt động hoàn hảo

Phản hồi Product Owner

Rất hài lòng với chất lượng và tốc độ

Góp ý thêm toast notification → đưa vào backlog Sprint 2

Xác nhận Sprint Goal đạt 100% → Product Increment được chấp nhận

4. Sprint Retrospective (05/12/2025, 16:00–17:00)

Diễn ra tốt

Daily Scrum đúng giờ và hiệu quả

Code review nhanh

Team phối hợp tốt

Cần cải thiện

Under-estimate task frontend

Thiếu tài liệu API từ đầu Sprint

Action Items Sprint 2

Viết Swagger ngay ngày đầu (Dev 1)

Nhân hệ số 1.3 cho task frontend khi estimate

Thiết kế UI trên Figma trước khi code (Dev 5)

Bài 6:

### 1. Danh sách User Stories

- Tôi là một khách vãng lai, tôi muốn xem danh sách sản phẩm để tôi có thể duyệt hàng mà không cần đăng nhập

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn tìm kiếm sản phẩm theo từ khóa và bộ lọc (giá, danh mục, đánh giá) để tôi có thể nhanh chóng tìm được món đồ cần mua

- Tôi là một khách hàng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản bằng email/số điện thoại để tôi có thể lưu thông tin và mua hàng dễ dàng hơn

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đăng nhập/đăng xuất an toàn để tôi có thể truy cập thông tin cá nhân và lịch sử mua hàng

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn xem chi tiết sản phẩm (hình ảnh, mô tả, đánh giá, tồn kho) để tôi có thể quyết định mua hay không

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn thêm/sửa/xóa sản phẩm vào giỏ hàng để tôi có thể chuẩn bị đơn hàng trước khi thanh toán

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá/voucher để tôi có thể tiết kiệm chi phí mua sắm

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn chọn nhiều phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản, ví điện tử, thẻ tín dụng) để tôi có thể thanh toán theo cách tiện nhất

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn hàng (đang xử lý, đang giao, hoàn thành) để tôi có thể biết hàng khi nào đến

- Tôi là một khách hàng, tôi muốn đánh giá và viết nhận xét cho sản phẩm đã mua để tôi có thể chia sẻ trải nghiệm với người khác

### 2. Product Backlog (đã được ưu tiên theo MoSCoW)

| STT | Mã US | User Story | Ưu tiên | Story Points | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 | Xem danh sách sản phẩm | Must | 3 | Trang chủ |
| 2 | US04 | Đăng nhập/Đăng xuất | Must | 5 | Authentication |
| 3 | US03 | Đăng ký tài khoản | Must | 5 |  |
| 4 | US02 | Tìm kiếm + lọc sản phẩm | Must | 8 | Core feature |
| 5 | US05 | Xem chi tiết sản phẩm | Must | 5 |  |
| 6 | US06 | Giỏ hàng (thêm/sửa/xóa) | Must | 8 |  |
| 7 | US08 | Thanh toán đa phương thức + Đặt hàng | Must | 13 |  |
| 8 | US07 | Áp dụng mã giảm giá | Should | 5 | Sprint 2 |
| 9 | US09 | Theo dõi trạng thái đơn hàng | Should | 8 | Sprint 2–3 |
| 10 | US10 | Đánh giá & nhận xét sản phẩm | Could | 5 | Sprint 3+ |

Bài 7:

### 1. USER STORY MAPPING

### Hành trình người dùng – từ trái sang phải theo thứ tự thời gian

| Hoạt động chính | Bước chi tiết | User Stories (đặt ở dưới từng bước) |
| --- | --- | --- |
| 1. Khám phá phim | Vào ứng dụng → Xem phim đang chiếu & sắp chiếu → Xem phim nổi bật/banner | US01. Tôi là khách vãng lai, tôi muốn xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu để tôi biết hôm nay có phim gì hay US02. Tôi là khách, tôi muốn xem trailer và thông tin phim (đạo diễn, diễn viên, thời lượng) để quyết định xem phim nào |
| 2. Tìm kiếm & lọc phim | Tìm kiếm theo tên phim → Lọc theo rạp, thể loại, giờ chiếu, định dạng (2D/3D/4DX/IMAX) | US03. Tôi là khách hàng, tôi muốn tìm kiếm phim theo từ khóa để nhanh chóng tìm được phim mình thích US04. Tôi là khách hàng, tôi muốn lọc phim theo rạp gần tôi, thể loại, giờ chiếu để chọn suất phù hợp nhất |
| 3. Chọn suất chiếu & ghế ngồi | Xem lịch chiếu theo rạp → Chọn ngày giờ → Chọn số lượng vé → Chọn ghế trên sơ đồ ghế | US05. Tôi là khách hàng, tôi muốn xem lịch chiếu theo từng rạp để chọn rạp gần nhà US06. Tôi là khách hàng, tôi muốn chọn ghế ngồi trực quan trên sơ đồ để ngồi cùng bạn bè/gia đình |
| 4. Đăng nhập / Đăng ký | Đăng nhập nhanh (Google, Facebook, email) → Đăng ký tài khoản mới | US07. Tôi là khách hàng mới, tôi muốn đăng ký tài khoản nhanh để lưu thông tin và tích điểm US08. Tôi là khách hàng cũ, tôi muốn đăng nhập nhanh để không phải nhập lại thông tin |
| 5. Thanh toán | Xem lại đơn hàng → Áp mã giảm giá → Chọn phương thức thanh toán → Thanh toán thành công | US09. Tôi là khách hàng, tôi muốn áp dụng mã giảm giá/member để được giá tốt hơn US10. Tôi là khách hàng, tôi muốn thanh toán bằng ví điện tử, thẻ tín dụng, Momo, ZaloPay để tiện lợi và nhanh chóng |
| 6. Nhận vé & sử dụng | Nhận vé điện tử (QR code) → Xem lại vé trong mục “Vé của tôi” → Nhận thông báo nhắc nhở trước giờ chiếu | US11. Tôi là khách hàng, tôi muốn nhận vé QR code qua app và email để dễ xuất trình ở rạp US12. Tôi là khách hàng, tôi muốn nhận thông báo nhắc 30 phút trước giờ chiếu để không quên |
| 7. Sau khi xem | Đánh giá phim → Nhận điểm thưởng → Xem lịch sử đặt vé | US13. Tôi là khách hàng, tôi muốn đánh giá và chấm sao phim vừa xem để chia sẻ cảm nhận US14. Tôi là khách hàng thành viên, tôi muốn tích điểm từ mỗi lần mua vé để đổi quà |

Phiên bản Release (chia theo Sprint – dọc từ trên xuống dưới)

Release 1 (MVP – Sprint 1–2): Tất cả các US từ 01 đến 11 (có thể đặt vé hoàn chỉnh)

Release 2 (Sprint 3–4): US09 (mã giảm giá), US12 (thông báo), US13, US14

### 2. PRODUCT BACKLOG

| Ưu tiên | Mã | User Story | Ưu tiên | Story Points | Release |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | US01 | Xem danh sách phim đang chiếu & sắp chiếu | Must | 3 | MVP |
| 2 | US03 | Tìm kiếm phim theo từ khóa | Must | 5 | MVP |
| 3 | US04 | Lọc phim theo rạp, thể loại, giờ chiếu | Must | 8 | MVP |
| 4 | US05 | Xem lịch chiếu theo rạp | Must | 5 | MVP |
| 5 | US06 | Chọn ghế ngồi trên sơ đồ ghế | Must | 13 | MVP |
| 6 | US08 | Đăng nhập nhanh (email + Google/FB) | Must | 5 | MVP |
| 7 | US07 | Đăng ký tài khoản mới | Must | 5 | MVP |
| 8 | US02 | Xem trailer + chi tiết phim | Must | 5 | MVP |
| 9 | US10 | Thanh toán đa phương thức | Must | 13 | MVP |
| 10 | US11 | Nhận vé QR code + xem trong app | Must | 5 | MVP |
| 11 | US09 | Áp dụng mã giảm giá | Should | 5 | R2 |
| 12 | US12 | Nhận thông báo nhắc giờ chiếu | Should | 5 | R2 |
| 13 | US13 | Đánh giá phim sau khi xem | Could | 5 | R2 |
| 14 | US14 | Tích điểm thành viên & đổi quà | Could | 8 | R2+ |

Bài 8:

| Thành viên | Hôm qua tôi đã làm gì? | Hôm nay tôi sẽ làm gì? | Có trở ngại nào không? | Hành động / Giải pháp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dev 1 | Hoàn thành API lấy danh sách phim đang chiếu + sắp chiếu (GET /movies) | Viết unit test và tối ưu query (đã có index) | Không | – |
| Dev 2 | Hoàn thành API lọc phim theo rạp + giờ chiếu (GET /showtimes) | Tích hợp cache Redis cho API này để tăng tốc | Không | – |
| Dev 3 | Hoàn thành API chọn ghế + lock ghế tạm thời (15 phút) | Viết integration test cho flow đặt vé | Có → Redis cluster bị quá tải khi test 100 user đồng thời | → Dev 3 + Dev 5 sẽ tăng replica Redis lên 3 node ngay hôm nay (trước 17h) |
| Dev 4 | Đã fix bug trùng vé khi 2 user cùng chọn 1 ghế | Tiếp tục refactor service đặt vé | Không | – |
| Dev 5 | Hoàn thành API thanh toán với VNPay sandbox | Tích hợp callback từ VNPay → cập nhật trạng thái vé | Có → Callback URL chưa nhận được từ phía VNPay | → Scrum Master đã liên hệ VNPay, họ xác nhận sai cấu hình IP whitelist → Dev 5 gửi lại IP server + test lại trước 15h hôm nay |

### Tóm tắt các trở ngại và giải pháp đã cam kết

Redis quá tải khi test load → Hành động: Tăng replica lên 3 node + bật AOF persistence → Người chịu trách nhiệm: Dev 3 & Dev 5 → Deadline: 17h00 hôm nay 02/12/2025

Callback VNPay không về server → Hành động: Gửi lại danh sách IP public + test lại với VNPay → Người chịu trách nhiệm: Dev 5 + Scrum Master → Deadline: 15h00 hôm nay 02/12/2025

### Đánh giá chung từ Scrum Master

Tiến độ Sprint vẫn ON TRACK (87% task Done, còn 3 ngày làm việc)

Tất cả trở ngại đều đã có người chịu trách nhiệm và deadline trong ngày hôm nay

Không cần điều chỉnh Sprint Backlog tại thời điểm này

Nếu 2 vấn đề trên không giải quyết được trước 18h hôm nay → sẽ đưa vào Daily Scrum ngày mai và cân nhắc kéo thêm 1 người hỗ trợ

Bài 9:

### 1. Những điều chúng ta đã làm TỐT (Start/Keep doing)

Hoàn thành 100% Sprint Goal (đặt vé + thanh toán thành công)

Daily Scrum luôn đúng giờ 9:00, không ai trễ quá 2 phút

Code review trung bình dưới 25 phút/PR → merge nhanh

Tự động deploy bằng GitHub Actions chạy ổn định

Team spirit rất tốt, hay giúp đỡ nhau khi có người bị block

### 2. Những điều cần CẢI THIỆN (Stop doing / Less of)

| Vấn đề quan sát được | Nguyên nhân gốc rễ (5 Whys) | Tác động |
| --- | --- | --- |
| Giao tiếp Front-Back thường bị chậm | Không có kênh chat riêng, phải nhắn chung channel | Mất 4–6 giờ chờ trả lời API |
| Task bị underestimate (đặc biệt là chọn ghế) | Dựa vào kinh nghiệm cá nhân, không có planning poker | Phải làm overtime 3 buổi cuối Sprint |
| Thiếu tài liệu API → thành viên mới khó tiếp cận | Không bắt buộc viết Swagger từ đầu Sprint | New member mất 2 ngày chỉ để đọc code |
| Meeting kéo dài quá 15 phút Daily Scrum | Một số thành viên báo cáo chi tiết thay vì chỉ 3 câu hỏi | Lãng phí thời gian cả team |

### 3. Đề xuất cải tiến & Action Items cho Sprint 4 (có người chịu trách nhiệm + deadline)

| Action Item | Người chịu trách nhiệm | Deadline | Đo lường thành công như thế nào |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo channel riêng frontend-backend trên Slack | Scrum Master | 02/12/2025 | 100% câu hỏi được trả lời < 1 giờ |
| Bắt buộc dùng Planning Poker cho mọi task > 5 SP | Toàn team + Product Owner | Từ Sprint Planning tiếp theo | Độ lệch estimate thực tế < 20% |
| Viết Swagger/OpenAPI ngay ngày đầu Sprint | Tech Lead Backend | Ngày 1 của mỗi Sprint | Tài liệu API luôn có trước khi code tính năng mới |
| Giới hạn Daily Scrum đúng 15 phút (dùng timer) | Scrum Master | Ngay từ ngày mai | Không họp nào quá 15 phút |
| Tổ chức 1 buổi Knowledge Sharing (30 phút) mỗi Sprint về 1 chủ đề kỹ thuật | Luân phiên mỗi thành viên | Cuối mỗi Sprint | Có slide + recording lưu lại |

### 4. Cam kết chung của team

Tất cả đều đồng ý 5/5 với các action items trên

Team vote: Độ hài lòng với Sprint 3 → 7.8/10

Dự đoán độ hài lòng Sprint 4 sẽ lên 9.2/10 nếu thực hiện đủ các cải tiến